**АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02.04.2019 г.

с. Средний Васюган № 18

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства и объектов социальной сферы

Средневасюганского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2019-2020

годов

 В целях организации работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, и исполнения Распоряжения Администрации Каргасокского района от 07.03.2019г. №92 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Каргасокского района к работе в осенне-зимний период 20 -2019 годов».

1. Организовать разработку мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов по утвержденным Распоряжением Администрации Каргасокского района от 07.03.2019 № 92 по формам. Отв. Котлярова Л.А. – техник-экономист.
2. Назначить ответственных:

- за подготовку жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года директора МУП «ЖКХ Васюган» фролова С.М. ( теплоэнергия, электроэнергия), Симаков И.Н. – мастер ПУ «Средний Васюган» АО «Оборонэнерго»;

- за предоставление отчетности о ходе выполнения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период и прохождении на территории муниципального образования отопительного сезона 2019-2020 годов Котлярову Л.А.

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов (приложение №1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов (приложение №2).
3. Утвердить Перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение № 3).
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Средневасюганского

сельского поселения А.К. Русаков

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Средневасюганского сельского

поселения от 02.04.2019 № 18

Приложение № 1

СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

на территории Средневасюганского сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

1. Русаков А.К. – Глава Средневасюганского сельского поселения, председатель комиссии;

2. Суслова И.С. – Управляющий делами Администрации Средневасюганского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

3. Котлярова Л.А. - техник – экономист Администрации Средневасюганского сельского поселения, секретарь комиссии;

4. Шестакова К.А. – специалист 2 категории Администрации Средневасюганского сельского поселения в с. Мыльджино;

5. Фридель И.А. – специалист 2 категории Администрации Средневасюганского сельского поселения в с. Новый Тевриз;

6. Фролов С.М.. – директор МУП «ЖКХ Васюган»;

7. Патрахина Е.И. – заведующая Врачебной Амбулаторией с. Средний Васюган;

8. Ненастьев А.С.. – директор МКОУ «Средневасюганская СОШ»;

9. Чудиновская Л.Г. – заведующая МБДОУ «Средневасюганский детский сад №6»;

10. Симаков И.Н. – мастер ПУ «Средний Васюган» АО «Оборонэнерго»;

11. Представитель Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Средневасюганского сельского поселения от 02.04.2019 № 18

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

1. Межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления сельского поселения, организаций коммунального хозяйства и руководителей учреждений социальной сферы в ходе подготовки объектов жизнеобеспечения и объектов социальной значимости к работе в зимний период и прохождения на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы отопительного сезона.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области и Каргасокского района, Средневасюганского сельского поселения, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Средневасюганское сельское поселение», организаций коммунального хозяйства и руководителей учреждений социальной сферы в ходе выполнения работ по подготовке к работе в зимних условиях;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимние периоды.

4.Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимние периоды;

- принимает участие в разработке предложений по решению проблем, возникающих при подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период, финансового обеспечения выполнения мероприятий, а также эффективности использования привлекаемых средств;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных материально-технических ресурсов для работы организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Средневасюганского сельского поселения.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

- запрашивать у органов местного самоуправления сельского поселения, организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителей учреждений социальной сферы информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления сельских поселений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления сельского поселения, организаций коммунального хозяйства, а также руководителей учреждений социальной сферы, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Средневасюганского сельского поселения.

7. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в период с 01 мая 2019 по 30 ноября 2019 г. Заседания Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующего на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Средневасюганского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Средневасюганского сельского поселения от 02.04.2019 № 18

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов  | В срок до 01.04.2019 | Администрация Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган», учреждениями социальной сферы  |
| 2. | Обеспечение источников теплоснабжения необходимыми запасами материально-технических ресурсов | В срок до 01.09.2019 | Органы местного самоуправления Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган» |
| 3. | Создание нормативных запасов топлива для организаций жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.08.2013 №469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» | В срок до 01.09.2019 | Органы местного самоуправления Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган» |
| 4. | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы | В срок до 01.09.2019 | Органы местного самоуправления Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган» |
| 5. | Организация профессионального обучения персонала организаций ЖКХ | постоянно | Органы местного самоуправления Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган» |
| 6. | Принятие мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций ЖКХ, установленных предписаниями Сибирского Управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.11.2019 | Органы местного самоуправления Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган» |
| 7. | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 согласно правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвежденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утвеждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и оформление паспортов готовности:- объектов социальной сферы- многоквартирных жилых домов - объектов ЖКХ  | до 01.09.2019до 15.09.2019до 01.11.2019 | Органы местного самоуправления Средневасюганского сельского поселения совместно с МУП «ЖКХ Васюган» |
| 8. | Предоставление в МКУ УЖКХ и КС:- сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная;- информации о ходе подготовки муниципального образования «Средневасюганское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период начиная с 15 июня по 1 ноября 2019 года;- информации о ходе поставок топливно-энергетических ресурсов для нужд организаций ЖКХ и социальной сферы на территории Средневасюганского сельского поселения (в период с 1 июня по 1 октября 2019 года)- сведений о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима);- сведений о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября по 1 апреля) по форме федерального государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима);- информации о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда;- информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы | На 2-е число после отчетного периодаНа1-е и 15-е число каждого месяцаНа 1-е и 15-е число каждого месяца1 раз в год(2 декабря)На 2-е число после отчетного периодаЕжедневно в период с 10.09.2019 по 20.10.2019Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Администрация Средневасюганского сельского поселения, МУП «ЖКХ Васюган»Котлярова Л.А., |